# RESUMO DE CUSTOS

4 Estratégias de Modernização

Tes-Top - Sistema de Gestão Empresarial

Data: 02 de Novembro de 2025

Preparado por: TECMOZA

# 1. COMPARAÇÃO DAS 4 ESTRATÉGIAS

| # | Estratégia | Custo | Timeline | ROI 5y | Break-even | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consolidar (Externa) | $324,000 | 18 meses | 131% | 2.2 anos | ⚡ RÁPIDA |
| 2 | Consolidar (Interna) | $385,000 | 27 meses | 95% | 2.6 anos | 🧠 CONHECIMENTO |
| 3 | Rebuild (Externa - Modular) | $255,000 | 18 meses | 253% | 1.4 anos | ⭐ MELHOR |
| 4 | Rebuild (Interna - Modular) | $325,000 | 32 meses | 177% | 1.8 anos | ✅ VIÁVEL |

→ Recomendação: Estratégia 3 (mais barata, mais rápida, melhor ROI)

# 2. PARÂMETROS DE CUSTO (MOÇAMBIQUE)

## 2.1 Salários Base

| Função | Salário/Mês | Observações |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor | $1,000-1,600/mês | Júnior a Senior |
| DBA | $1,200-1,700/mês | Administrador BD |
| Tech Lead | $1,800-2,200/mês | Liderança técnica |
| Arquiteto | $2,000-2,500/mês | Arquitetura de soluções |

## 2.2 Complexidade de Módulos

| Complexidade | Custo Base | Overhead | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa | < $35,000 | - | < $35,000 |
| Média ⭐ | $35,000-50,000 | $7,500 | $42,500-57,500 |
| Alta | > $50,000 | Variável | > $50,000 |

Overhead: $7,500/módulo = (Diferença $50K-$35K) / 2

Nota: Todos os módulos deste projeto são classificados como complexidade MÉDIA.

# 3. ESTRATÉGIA 3: RECOMENDADA ⭐

Custo: $255,000 | Timeline: 18 meses | ROI: 253%

## 3.1 Por quê é a melhor?

1. MAIS BARATA: $255K (21-34% menos que outras)
2. MAIS RÁPIDA: 18 meses
3. MELHOR ROI: 253% em 5 anos
4. Break-even MAIS RÁPIDO: 1.4 anos
5. MODULAR: Entrega de valor a cada 3 meses
6. SISTEMA NOVO: Zero dívida técnica

## 3.2 Breakdown de Custos

| Módulo | Desenvolvimento | Overhead | Total | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finance Management | $35,000 | $7,500 | $42,500 | 3 meses |
| Stock & Procurement | $35,000 | $7,500 | $42,500 | 3 meses |
| Projects Management | $35,000 | $7,500 | $42,500 | 3 meses |
| Human Resources | $35,000 | $7,500 | $42,500 | 3 meses |
| Transportation | $35,000 | $7,500 | $42,500 | 3 meses |
| Company Properties | $35,000 | $7,500 | $42,500 | 3 meses |
| TOTAL | $210,000 | $45,000 | $255,000 | 18 meses |

# 4. OUTRAS ESTRATÉGIAS DISPONÍVEIS

## 4.1 Estratégia 1: Consolidar (Externa) - $324K

Timeline: 18 meses | ROI: 131% | Break-even: 2.2 anos

Equipa externa (9 profissionais) consolida sistemas existentes

Implementa API layer e SSO

Ideal para: resultados rápidos com equipa externa

## 4.2 Estratégia 2: Consolidar (Interna) - $385K

Timeline: 27 meses | ROI: 95% | Break-even: 2.6 anos

Equipa interna (8 profissionais, 4+ seniors) consolida sistemas

100% conhecimento interno

Ideal para: empresa com 4+ seniors que quer reter conhecimento

## 4.3 Estratégia 4: Rebuild (Interna) - $325K

Timeline: 32 meses | ROI: 177% | Break-even: 1.8 anos

Equipa interna (7 profissionais) reconstrói sistema modularmente

Sistema novo do zero, 100% conhecimento interno

Ideal para: empresa com 3+ seniors, quer rebuild interno

# 5. ROI COMPARATIVO (5 ANOS)

| Estratégia | Investimento | Savings/Ano | Total 5y | ROI | Break-even |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | $324,000 | $150,000 | $750,000 | 131% | 2.2 anos |
| E2 | $385,000 | $150,000 | $750,000 | 95% | 2.6 anos |
| E3 ⭐ | $255,000 | $180,000 | $900,000 | 253% | 1.4 anos |
| E4 | $325,000 | $180,000 | $900,000 | 177% | 1.8 anos |

Savings incluem: Redução custos de manutenção ($100K-150K/ano), menor downtime ($20K-30K/ano), produtividade aumentada ($10K-30K/ano)

Nota: TODAS as 4 estratégias têm ROI POSITIVO (95-253%)!

# 6. DECISÃO RÁPIDA

## Se você tem:

$255K: Estratégia 3 ⭐ (melhor opção)
$324K: Estratégia 1 (consolidar rápido)
$325K: Estratégia 4 (rebuild interno)
$385K: Estratégia 2 (conhecimento interno)

## Se você quer:

Melhor custo-benefício: Estratégia 3 ⭐
Rapidez: Estratégia 1 ou 3 (ambas 18 meses)
Conhecimento 100% interno: Estratégia 2 ou 4
Entrega modular: Estratégia 3 ou 4

# CONTACTOS

## Tes-Top - Ponto Focal

Younus Mohammed
Tel: (+258) 843030477

## TECMOZA - Assessment e Documentação

Evariste Musekwa Iguna
Email: musekwa@tecmoza.com
Tel: (+258) 860140080

# APROVAÇÃO

Aprovar Estratégia: ☐ E1 ($324K) | ☐ E2 ($385K) | ☐ E3 ($255K) ⭐ | ☐ E4 ($325K)

Nome: _________________________________________

Cargo: _________________________________________

Data: ___ / ___ / 2025

Assinatura: ____________________________________