# Relatório de Avaliação dos Sistemas de TI - Grupo Testop

Semana 1 - Descoberta Completa do Ecossistema

Evariste Musekwa Iguna - TECMOZA

17 de Outubro de 2025

# RELATÓRIO EXECUTIVO - SEMANA 1

Para: Administração do Grupo Testop
De: Evariste Musekwa Iguna, TECMOZA
Data: 17 de Outubro de 2025
Assunto: Avaliação dos Sistemas de TI - Descoberta Crítica

## SUMÁRIO EXECUTIVO

### Descoberta Principal

Durante a primeira semana de avaliação, descobrimos que a infraestrutura de TI do Grupo Testop é significativamente mais complexa do que inicialmente entendido.

O que pensávamos: 2 sistemas
O que descobrimos: 11 sistemas independentes

Esta descoberta tem implicações importantes no orçamento, cronograma e estratégia de modernização.

### Números-Chave

| Aspeto | Previsto Inicialmente | Descoberto Agora | Diferença |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Sistemas | 2 | 11 | +450% |
| Tabelas de Base de Dados | 161 | 539 | +235% |
| Tamanho Total | ~70 MB | ~180 MB | +157% |
| Investimento Estimado | $315K-485K | $900K-1.33M | +185% |
| Tempo Necessário | 18 meses | 30-36 meses | +67-100% |

### O Que Isto Significa

O Grupo Testop opera 11 aplicações informáticas independentes, cada uma com: - A sua própria base de dados - O seu próprio código de programação - Os seus próprios utilizadores - Os seus próprios processos de negócio

Consequência: A modernização será mais complexa e dispendiosa do que inicialmente previsto.

## OS 11 SISTEMAS DESCOBERTOS

### Visão Geral Completa

| # | Nome do Sistema | Tamanho | Tabelas | Finalidade Principal | Estado da Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FINANÇAS | 62.53 MB | 125 | Gestão financeira, frota, compras | ✅ Avaliado |
| 2 | STOCK | 94.70 MB | 89 | Sistema principal de inventário | 🔴 Não avaliado |
| 3 | BANCO MUNDIAL | 15.11 MB | 60 | Projetos do Banco Mundial | 🔴 Não avaliado |
| 4 | SALÁRIOS | 3.40 MB | 71 | Processamento de salários | 🔴 Não avaliado |
| 5 | ASSIDUIDADE | 3.87 MB | 71 | Registo de presenças | 🔴 Não avaliado |
| 6 | PROJECTOS | 0.30 MB | 36 | Projetos elétricos | ✅ Avaliado |
| 7 | BAIXADAS | 0.46 MB | 36 | Instalações de clientes | 🔴 Não avaliado |
| 8 | HELPDESK | 0.17 MB | 34 | Suporte técnico de TI | 🔴 Não avaliado |
| 9 | REUNIÕES | 0.14 MB | 9 | Gestão de reuniões | 🔴 Não avaliado |
| 10 | ARQUIVO | 0.03 MB | 5 | Arquivo de documentos | 🔴 Não avaliado |
| 11 | TICKETS | 0.02 MB | 3 | Sistema de bilhetes | 🔴 Não avaliado |
|  | TOTAL | ~180 MB | 539 | Ecossistema Completo | 18% Concluído |

### Estado Atual da Avaliação

- ✅ Avaliados: 2 sistemas (FINANÇAS e PROJECTOS)

- 🔴 Por avaliar: 9 sistemas

- Percentagem completa: 18% do ecossistema total

## DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS (Em Linguagem Simples)

### 1. Sistema FINANÇAS ✅ (Avaliado)

O que faz: - Gere as finanças de 10+ empresas do grupo - Controla 278 viaturas e 30.000+ abastecimentos - Gere compras e fornecedores - Controla seguros e garantias - Faz o acompanhamento de custos por projetos

Tamanho: Muito grande (125 tabelas, 62.53 MB)
Utilizadores: 200+ pessoas
Estado: Funciona mas precisa de modernização urgente
Classificação: ⭐⭐⭐ (3 em 5) - Razoável mas antiquado

Problemas principais: - Sistema antigo e lento - Sem cópias de segurança automáticas - Risco de perda de dados - Difícil de manter

Investimento necessário: $180.000 - $280.000 (12 meses)

### 2. Sistema STOCK 🔴 (Não avaliado) MAIOR SISTEMA

O que faz (provável): - Sistema principal de controlo de stock/inventário - Gestão de armazéns - Controlo de entradas e saídas de materiais - Gestão de stocks em múltiplas localizações

Tamanho: Muito grande (89 tabelas, 94.70 MB) - O MAIOR SISTEMA
Estado: Não foi ainda avaliado
Prioridade: CRÍTICA - Precisa de avaliação urgente

Por que é crítico: - É o maior sistema em termos de dados - Provavelmente é essencial para as operações diárias - Pode estar ligado a outros sistemas - Sem avaliação, não sabemos o seu estado

### 3. Sistema BANCO MUNDIAL 🔴 (Não avaliado)

O que faz (provável): - Gestão de stocks para projetos financiados pelo Banco Mundial - Controlo especial para fundos de doadores - Relatórios de conformidade - Rastreamento de materiais de projetos internacionais

Tamanho: Grande (60 tabelas, 15.11 MB)
Estado: Não foi ainda avaliado
Prioridade: ALTA - Obrigações com doadores

Por que é importante: - Projetos financiados requerem relatórios específicos - Requisitos de auditoria internacional - Conformidade com regras de doadores

### 4. Sistema PROJECTOS ✅ (Avaliado)

O que faz: - Gestão de projetos de instalações elétricas - Controlo de materiais elétricos (cabos, transformadores, etc.) - Acompanhamento de stocks por projeto - Gestão de requisições de armazém

Tamanho: Médio (36 tabelas, 0.30 MB)
Estado: Sistema bem organizado e moderno
Classificação: ⭐⭐⭐⭐ (4 em 5) - Bom estado

Pontos fortes: - Sistema mais moderno - Bem organizado - Fácil de manter - Pode servir de modelo para outros

Investimento necessário: $95.000 - $145.000 (9 meses)

### 5. Sistema SALÁRIOS 🔴 (Não avaliado) CRÍTICO

O que faz (provável): - Processamento de salários dos funcionários - Cálculo de impostos e descontos - Gestão de benefícios - Geração de recibos de vencimento

Tamanho: Médio-grande (71 tabelas, 3.40 MB)
Estado: Não foi ainda avaliado
Prioridade: CRÍTICA - Pagamentos de salários

Por que é crítico: - Os pagamentos dos funcionários dependem deste sistema - Requisitos legais e fiscais - Erros podem afetar todos os colaboradores - Precisa de funcionar sem falhas

### 6. Sistema ASSIDUIDADE 🔴 (Não avaliado)

O que faz (provável): - Registo de entradas e saídas de funcionários - Gestão de férias e faltas - Controlo de horas trabalhadas - Gestão de turnos

Tamanho: Médio-grande (71 tabelas, 3.87 MB)
Estado: Não foi ainda avaliado
Prioridade: ALTA - Alimenta o sistema de salários

Ligação importante: - Provavelmente fornece dados ao sistema de SALÁRIOS - Horas trabalhadas → Cálculo de salários

### 7. Sistema BAIXADAS 🔴 (Não avaliado)

O que faz (provável): - Registo de instalações/ligações de clientes - Controlo de ligações elétricas - Materiais usados em cada instalação - Localização GPS das instalações

Tamanho: Médio (36 tabelas, 0.46 MB)
Estado: Não foi ainda avaliado
Nota: Pode ter funcionalidades duplicadas com PROJECTOS

### 8-11. Sistemas Auxiliares 🔴 (Não avaliados)

HELPDESK (34 tabelas, 0.17 MB) - Suporte técnico de TI - Gestão de chamados - Acompanhamento de problemas

REUNIÕES (9 tabelas, 0.14 MB) - Agendamento de reuniões - Gestão de salas - Convocatórias

ARQUIVO (5 tabelas, 0.03 MB) - Arquivo de documentos antigos - Armazenamento de ficheiros

TICKETS (3 tabelas, 0.02 MB) - Sistema geral de bilhetes - (Diferente do Helpdesk?)

## PROBLEMAS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

### Problema #1: Duplicação Massiva de Dados

O que isto significa: Estimamos que 40-60% dos dados estão duplicados em vários sistemas.

Exemplos práticos:

Utilizadores: - Cada um dos 11 sistemas tem a sua própria lista de utilizadores - O mesmo funcionário aparece 11 vezes em bases de dados diferentes - Alterar o email de um utilizador significa alterar em 11 lugares

Stocks/Inventário (4 sistemas diferentes!): - STOCK (sistema principal) - BANCO MUNDIAL STOCK - PROJECTOS - Módulo de compras no FINANÇAS - O mesmo material pode aparecer em 4 bases de dados diferentes

Fornecedores: - Fornecedores repetidos em vários sistemas - Informações inconsistentes (telefone diferente em cada sistema) - Difícil saber qual informação está correta

Consequências: - ❌ Dados inconsistentes - ❌ Muito trabalho manual para manter - ❌ Erros e confusão - ❌ Desperdício de espaço

### Problema #2: Sistemas Não Comunicam Entre Si

O que isto significa: Os 11 sistemas funcionam isolados, sem partilhar informação.

Exemplos práticos:

Stock e Finanças não falam: - Compra-se material no FINANÇAS - Tem que se inserir manualmente no STOCK - Trabalho duplicado - Risco de erros

Salários e Assiduidade não estão ligados: - Regista-se presença na ASSIDUIDADE - Tem que se inserir horas manualmente em SALÁRIOS - Possibilidade de erros nos cálculos

Consequências: - ⏰ Muito tempo perdido em inserção manual - ❌ Erros humanos frequentes - 📊 Relatórios difíceis de fazer - 💰 Custos operacionais elevados

### Problema #3: Sistemas Antigos e Difíceis de Manter

O que isto significa: - 11 sistemas diferentes para gerir - Cada um com tecnologia diferente - Difícil encontrar programadores que conhecem todos

Consequências: - 💸 Custos de manutenção muito altos - ⏱️ Mudanças demoram muito tempo - 👨‍💻 Dependência de poucos técnicos que conhecem os sistemas - 🔴 Risco se esses técnicos saírem da empresa

### Problema #4: Sem Cópias de Segurança Adequadas

O que isto significa: Não há evidência de sistema automático de cópias de segurança (backups) para todos os sistemas.

Consequências: - 🔴 Risco de perda de dados - 🔴 Se um servidor falhar, podemos perder tudo - 🔴 Sem forma de recuperar informação perdida - 🔴 Risco para a continuidade do negócio

Exemplo prático: Se o servidor do SALÁRIOS falhar sem backup, perdem-se todos os registos de pagamentos, cálculos, e histórico de funcionários.

## AVALIAÇÃO DETALHADA DOS SISTEMAS ANALISADOS

### Sistema FINANÇAS (✅ Avaliação Completa)

#### O Que Este Sistema Faz

Gestão Financeira Multi-Empresa: - Controla contas bancárias de 10+ empresas - Registo de pagamentos e despesas - Reconciliação bancária - Gestão de fluxo de caixa

Gestão de Frota: - Controlo de 278 viaturas - Registo de 30.000+ abastecimentos - Manutenção de viaturas - Seguros automóveis

Gestão de Compras: - Ordens de compra - Gestão de fornecedores - Controlo de stocks (duplicado com STOCK?) - Aprovações de compras

Gestão de Seguros: - Apólices de seguros - Garantias bancárias - Sinistros - Renovações

Gestão de Projectos: - Acompanhamento de custos por projeto - Orçamentos vs. real - Alocação de recursos

#### Empresas Geridas pelo Sistema

- TES-TOP LDA

- EA-ELECTRO ÁFRICA LDA

- ELECTRO VERDE LDA

- MAS CONSTRUÇÕES LDA

- Q99 LDA

- Várias joint ventures

- Várias subsidiárias

Total: 10+ empresas do grupo

#### Números e Estatísticas

- Utilizadores: 200+ pessoas

- Registos: 50.000+ transações

- Idiomas: 8 (Português, Inglês, Francês, Espanhol, Árabe, Chinês, Russo, Turco)

- Departamentos: 14 (Finanças, RH, Procurement, Projectos, etc.)

#### Pontos Fortes

✅ Sistema muito completo
✅ Cobre muitos processos de negócio
✅ Interface profissional
✅ Registo de auditoria (quem fez o quê)
✅ Suporta múltiplas empresas
✅ Suporta múltiplas moedas
✅ Relatórios extensivos (50+ tipos)

#### Problemas Identificados

❌ Sistema muito antigo (tecnologia de 5-10 anos atrás)
❌ Muito lento (falta de índices na base de dados)
❌ Sem integridade de dados (faltam controlos)
❌ Sem backups automáticos documentados
❌ Estrutura monolítica (difícil de manter)
❌ Muitas bibliotecas antigas no frontend
❌ Sem testes automatizados (risco de bugs)
❌ Sem API (impossível fazer app móvel)
❌ Mistura de versões de tecnologia
❌ Muito difícil de fazer mudanças sem quebrar algo

#### Classificação Geral

⭐⭐⭐ (3 em 5) - Funcional mas precisa de modernização significativa

Categorias específicas: - Design da Base de Dados: ⭐⭐⭐ (3/5) - Arquitetura do Código: ⭐⭐ (2/5) - Fraco - Segurança: ⭐⭐⭐ (3/5) - Performance: ⭐⭐ (2/5) - Fraco - Manutenibilidade: ⭐⭐ (2/5) - Muito difícil - Escalabilidade: ⭐⭐ (2/5) - Limitada

#### Investimento Necessário

Orçamento: $180.000 - $280.000
Tempo: 12 meses
Equipa: 2-3 programadores + 1 especialista em bases de dados

### Sistema PROJECTOS ✅ (Avaliação Completa)

#### O Que Este Sistema Faz

Gestão de Inventário de Materiais Elétricos: - Catálogo de produtos (cabos, transformadores, ferramentas) - Categorização hierárquica de materiais - Controlo de stocks por local

Gestão de Projectos: - Registo de projectos de instalações elétricas - Alocação de materiais a projectos - Controlo de sites/locais de trabalho - Atribuição de utilizadores a projectos

Operações de Armazém: - Guias de entrada (receção de materiais) - Guias de saída (envio de materiais) - Guias de transporte - Requisições de armazém

Instalações de Clientes (Baixadas): - Registo de ligações elétricas de clientes - Coordenadas GPS - Materiais utilizados - Contadores instalados

#### Números e Estatísticas

- Tabelas: 36

- Categorias de produtos: 40+ (Ferramentas, Material Elétrico, etc.)

- Tecnologia: Laravel 8.x/9.x (mais moderna que FINANÇAS)

#### Pontos Fortes

✅ Sistema bem organizado
✅ Tecnologia moderna
✅ Código limpo e claro
✅ Focado no domínio específico
✅ Categorias hierárquicas de produtos
✅ Rastreamento completo de movimentos
✅ Menor complexidade que FINANÇAS
✅ Mais fácil de manter

#### Problemas Identificados

❌ Base de dados antiga (exportada em Junho 2022)
❌ Sem controlos de integridade
❌ Sem índices de performance
❌ Ficheiros duplicados no código
❌ Sem testes automatizados
❌ Sem API para mobile

#### Classificação Geral

⭐⭐⭐⭐ (4 em 5) - Boa base, precisa de melhorias pontuais

Categorias específicas: - Design da Base de Dados: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) - Muito bom - Arquitetura do Código: ⭐⭐⭐ (3/5) - Segurança: ⭐⭐⭐ (3/5) - Performance: ⭐⭐⭐ (3/5) - Manutenibilidade: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) - Bom - Escalabilidade: ⭐⭐⭐ (3/5)

#### Investimento Necessário

Orçamento: $95.000 - $145.000
Tempo: 9 meses
Equipa: 1-2 programadores

Nota: Este sistema pode servir de modelo arquitetural para modernizar FINANÇAS.

## COMPARAÇÃO: FINANÇAS vs. PROJECTOS

### O Que Aprendemos

O sistema PROJECTOS está em muito melhor estado que o FINANÇAS.

| Aspeto | FINANÇAS | PROJECTOS | Vencedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Complexidade | Muito alta (125 tabelas) | Média (36 tabelas) | PROJECTOS |
| Tamanho | 62.53 MB | 0.30 MB | PROJECTOS |
| Organização do código | ⭐⭐ Fraca | ⭐⭐⭐⭐ Boa | PROJECTOS |
| Tecnologia | Antiga (5-8 anos) | Moderna (2-3 anos) | PROJECTOS |
| Facilidade de manutenção | Muito difícil | Fácil | PROJECTOS |
| Investimento necessário | $180K-280K | $95K-145K | PROJECTOS |
| Tempo de modernização | 12 meses | 9 meses | PROJECTOS |

### Recomendação Importante

💡 Use PROJECTOS como modelo para modernizar FINANÇAS: - A arquitetura é melhor - O código é mais limpo - É mais fácil de entender - Pode-se aprender com as boas práticas

## RISCOS PRINCIPAIS

### Risco #1: Perda de Dados 🔴 CRÍTICO

Problema: Sem sistema adequado de cópias de segurança (backups)

Consequências se acontecer: - 💥 Perda de todos os dados financeiros - 💥 Perda de registos de salários - 💥 Perda de histórico de stocks - 💥 Impossibilidade de recuperar informação - 💥 Paragem total das operações

Probabilidade: Média
Impacto: CATASTRÓFICO

Solução: Implementar backups automáticos diários IMEDIATAMENTE

Custo: $5.000 - $10.000 (solução profissional)
Tempo: 1-2 semanas

### Risco #2: Dados Inconsistentes 🔴 CRÍTICO

Problema: Mesma informação em 11 sistemas diferentes

Exemplo prático: - Um fornecedor está no sistema FINANÇAS com telefone 84-1234567 - O mesmo fornecedor está no STOCK com telefone 82-7654321 - No PROJECTOS tem outro telefone diferente - Qual é o correto? Ninguém sabe!

Consequências: - ❌ Informação não confiável - ❌ Decisões baseadas em dados errados - ❌ Problemas com fornecedores (contactos errados) - ❌ Relatórios incorretos

Solução: Consolidar dados mestres (master data)

### Risco #3: Dependências Desconhecidas 🔴 CRÍTICO

Problema: Não sabemos como os sistemas se relacionam

Questões sem resposta: - ❓ O SALÁRIOS lê dados da ASSIDUIDADE? - ❓ O FINANÇAS está ligado ao STOCK? - ❓ O BANCO MUNDIAL partilha informação com FINANÇAS? - ❓ Há integrações que não conhecemos?

Perigo: Se mexermos num sistema sem saber as dependências, podemos quebrar outros sistemas.

Exemplo: Alterar o STOCK pode quebrar o FINANÇAS se houver ligação desconhecida.

Solução: Mapear todas as dependências antes de qualquer mudança

### Risco #4: Fardo de Manutenção 🟡 ALTO

Situação atual: - 11 sistemas para manter - 539 tabelas de base de dados - Provavelmente 1.000+ ecrãs/páginas - 10+ códigos de programação diferentes

Consequências: - 💸 Custos de manutenção enormes - 👨‍💻 Precisamos de muitos técnicos especializados - 🐌 Mudanças demoram muito tempo - 😓 Sobrecarga cognitiva para a equipa de TI

Solução: Consolidação de sistemas é necessária, não opcional

## ORÇAMENTO E INVESTIMENTO

### Revisão das Estimativas

#### Estimativa Inicial (Baseada em Informação Incompleta)

Quando começámos, pensávamos que eram apenas 2 sistemas:

- Sistemas: 2 (FINANÇAS + PROJECTOS)

- Tabelas: 161

- Orçamento: $315.000 - $485.000

- Tempo: 18 meses

#### Realidade Descoberta (Informação Completa)

Agora sabemos que são 11 sistemas:

- Sistemas: 11

- Tabelas: 539 tabelas

- Orçamento: $900.000 - $1.330.000

- Tempo: 30-36 meses

#### Diferença

- Orçamento: +$585.000 a $845.000 (aumento de 185%)

- Tempo: +12 a 18 meses adicionais

- Complexidade: 5.5 vezes maior

### Por Que Esta Diferença?

Simples: Não sabíamos que existiam mais 9 sistemas!

Não é erro de cálculo - é descoberta de nova informação crítica.

## OPÇÕES ESTRATÉGICAS

### Opção A: Consolidação Estratégica (RECOMENDADA)

Objetivo: Reduzir 11 sistemas para 3-4 plataformas modernas

#### Plano de Consolidação

Plataforma 1: ERP Unificado - Juntar: FINANÇAS + STOCK + BANCO MUNDIAL - Resultado: Uma única plataforma de gestão de negócio - Benefícios: - Eliminação de duplicação de dados - Processos integrados - Relatórios consolidados - Menos sistemas para manter - Investimento: $500.000 - $750.000 (18-24 meses)

Plataforma 2: Sistema de Recursos Humanos - Juntar: SALÁRIOS + ASSIDUIDADE - Resultado: Sistema integrado de RH e folha de pagamentos - Benefícios: - Cálculo automático de salários baseado em presenças - Menos erros - Conformidade legal - Relatórios integrados - Investimento: $150.000 - $250.000 (12 meses)

Plataforma 3: Gestão de Projectos - Juntar: PROJECTOS + BAIXADAS - Resultado: Sistema unificado de projectos e instalações - Benefícios: - Melhor controlo de projectos - Acompanhamento de instalações - Dados centralizados - Investimento: $120.000 - $180.000 (9 meses)

Plataforma 4: Sistemas de Suporte - Opção 1: Juntar HELPDESK + TICKETS + REUNIÕES - Opção 2: Substituir por ferramentas comerciais (Zendesk, Jira, Google Calendar) - Investimento: $50.000 - $100.000 OU $20.000/ano em licenças

ARQUIVO: Mover para cloud (Google Drive, OneDrive)

#### Total da Opção A

Investimento Total: $820.000 - $1.280.000
Tempo Total: 24-30 meses (2-2.5 anos)
Resultado: 4 plataformas modernas e integradas

### Opção B: Foco Estratégico

Objetivo: Modernizar apenas os 3 sistemas mais críticos

#### O Que Modernizar

- FINANÇAS - Crítico para o negócio

- STOCK - Maior sistema, operações diárias

- SALÁRIOS - Pagamentos de funcionários

#### O Que Fazer com os Outros

- ASSIDUIDADE: Integrar com SALÁRIOS ou usar ferramenta comercial

- BANCO MUNDIAL: Avaliar se ainda é necessário

- PROJECTOS: Manter (já está bom)

- Sistemas pequenos: Substituir por ferramentas comerciais ou cloud

#### Total da Opção B

Investimento Total: $600.000 - $900.000
Tempo Total: 24 meses (2 anos)
Resultado: 3 sistemas críticos modernizados
Trade-off: Perda de algumas funcionalidades dos sistemas pequenos

### Opção C: Manter Como Está (NÃO RECOMENDADA)

O que significa: Continuar com 11 sistemas separados

Investimento: $200.000 - $300.000 por ano em manutenções
Resultado: Problemas persistem e pioram
Risco: Falha inevitável de sistemas

Por que NÃO recomendamos: - ❌ Dívida técnica continua a crescer - ❌ Sistemas ficam cada vez mais lentos - ❌ Riscos de segurança aumentam - ❌ Custos de manutenção sobem - ❌ Eventualmente, sistemas vão falhar

## PLANO RECOMENDADO

### Fase 0: Descoberta Completa (3 meses) - COMEÇAR JÁ

Objetivo: Avaliar TODOS os 11 sistemas antes de tomar decisões

#### O Que Vamos Fazer

Mês 1: Avaliar todas as bases de dados - Exportar bases de dados de produção - Analisar estrutura de cada sistema - Documentar finalidades de negócio - Identificar donos/responsáveis de cada sistema

Mês 2: Mapear dependências - Como os sistemas se relacionam - Fluxo de dados entre sistemas - Avaliar duplicação de dados - Identificar oportunidades de consolidação

Mês 3: Planeamento estratégico - Orçamento realista e detalhado - Cronograma de modernização - Estratégia de consolidação - Reunião de decisão executiva

#### Investimento

Orçamento: $50.000 - $75.000
Equipa: 1-2 analistas + 1 arquiteto de sistemas
Resultado: Informação completa para tomar decisão informada

#### Por Que Esta Fase é Importante

Este investimento VAI POUPAR DINHEIRO ao evitar: - ❌ Trabalho duplicado - ❌ Falhas de integração - ❌ Ultrapassagens de orçamento - ❌ Soluções incompletas - ❌ Decisões baseadas em informação errada

Exemplo prático: Se investirmos $315K nos 2 sistemas avaliados mas depois descobrirmos que o STOCK (maior sistema) não funciona com eles, perdemos todo o investimento.

### Ponto de Decisão (Final do Mês 3)

Após a Fase 0, a administração escolhe:

Opção A: Consolidação completa ($900K-1.33M, 30-36 meses)
Opção B: Foco estratégico ($600K-900K, 24 meses)
Opção C: Status quo (não recomendada)

## CRONOGRAMA PROPOSTO

### Próximas Semanas

#### Semana 2 (21-25 Outubro)

- ✅ Exportar bases de dados de produção (todos os 11 sistemas)

- ✅ Agendar reuniões com responsáveis de cada sistema

- ✅ Identificar sistemas ativos vs. inativos

- ✅ Começar análise do sistema STOCK (prioridade máxima)

#### Semana 3 (28 Outubro - 1 Novembro)

- ✅ Avaliações dos sistemas STOCK e SALÁRIOS

- ✅ Mapear integrações entre sistemas

- ✅ Documentar processos de negócio

- ✅ Identificar dados duplicados

#### Semana 4 (4-8 Novembro)

- ✅ Completar avaliações dos sistemas restantes

- ✅ Análise de consolidação

- ✅ Preparar apresentação executiva

- ✅ Orçamentos detalhados por opção

### Próximos Meses

#### Novembro 2025

- Análise detalhada de dependências

- Avaliação de riscos

- Planeamento de migração de dados

#### Dezembro 2025

- Estratégia de consolidação

- Arquitetura da solução futura

- Plano de implementação detalhado

#### Janeiro 2026

- Revisão final

- Preparação de documentos de decisão

- Reunião Executiva de Decisão

## PERGUNTAS CRÍTICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO

Para completar a avaliação, precisamos de respostas às seguintes questões:

### Sobre Utilização dos Sistemas

- Todos os 11 sistemas estão ativamente em uso?

  - Alguns podem estar inativos/abandonados

  - Podemos poupar dinheiro não modernizando sistemas não usados

- Quantos utilizadores tem cada sistema?

  - Ajuda a priorizar

  - Sistemas com mais utilizadores têm maior impacto

- Quais sistemas são absolutamente essenciais?

  - Sem os quais o negócio para

  - Devem ser priorizados

### Sobre Integrações

- O sistema SALÁRIOS lê dados da ASSIDUIDADE?

  - Se sim, devem ser modernizados juntos

- O FINANÇAS está ligado ao STOCK?

  - Para valorização de inventário

  - Importante para consolidação

- Há outras integrações que devemos conhecer?

  - APIs ou transferências de dados

  - Dependências críticas

### Sobre Consolidação

- Podemos juntar STOCK + BANCO MUNDIAL + PROJECTOS?

  - Parecem ter funções similares (inventário)

  - Grande oportunidade de poupança

- O BAIXADAS ainda é usado ou foi substituído por PROJECTOS?

  - Têm o mesmo número de tabelas (36)

  - Podem ser redundantes

- Os sistemas HELPDESK, TICKETS e REUNIÕES justificam desenvolvimento próprio?

  - Ou seria melhor usar ferramentas comerciais?

  - Google Calendar, Zendesk, Jira são mais baratos

### Sobre Orçamento

- Qual é o orçamento realista disponível?

  - $315K-485K não cobre o ecossistema completo

  - $900K-1.33M para consolidação total

  - $600K-900K para foco estratégico

  - Qual é viável?

## RECOMENDAÇÕES IMEDIATAS

### ESTA SEMANA (21-25 Outubro)

#### Ação #1: PAUSAR Plano Inicial 🛑

NÃO APROVAR o orçamento de $315.000 - $485.000 ainda

Por quê? - Baseado em apenas 18% do ecossistema - Faltam 9 sistemas por avaliar - Orçamento está subestimado - Risco de falha é alto

#### Ação #2: APROVAR Fase 0 ✅

APROVAR: $50.000 - $75.000 para descoberta completa

Por quê? - Avaliar TODOS os 11 sistemas - Ter informação completa - Fazer decisão informada - Evitar desperdício de dinheiro

#### Ação #3: AGENDAR Reuniões 📅

Reuniões necessárias: 1. Reunião de emergência com a administração (esta semana) 2. Entrevistas com responsáveis de cada sistema 3. Reunião com utilizadores principais 4. Reunião com equipa de TI interna

### PRÓXIMAS 2 SEMANAS

#### Semana 2: Recolha de Informação

- Exportar TODAS as bases de dados de produção

- Entrevistar responsáveis de cada sistema:

  - Responsável pelo STOCK

  - Responsável pelos SALÁRIOS

  - Gestor de projetos BANCO MUNDIAL

  - Utilizadores da ASSIDUIDADE

  - Donos de cada sistema

- Documentar:

  - Quantos utilizadores por sistema

  - Frequência de utilização

  - Processos críticos de negócio

  - Integrações conhecidas

#### Semana 3: Análise e Priorização

- Analisar todos os sistemas

- Identificar quais são críticos

- Mapear dependências

- Identificar oportunidades de consolidação

- Avaliar sistemas que podem ser descontinuados

## BENEFÍCIOS ESPERADOS (Após Modernização)

### Se Escolher Opção A: Consolidação Completa

#### Benefícios Operacionais

Ano 1: - ⚡ 50% mais rápido na geração de relatórios - 🎯 80% menos problemas críticos - ✅ 99.5% de disponibilidade dos sistemas - 📱 Acesso móvel a dados de inventário

Ano 2-3: - 🔗 Sistemas integrados (dados em tempo real) - 📱 Aplicações móveis para trabalho de campo - 🤝 Possibilidade de integrar com sistemas externos - ⚡ 50% mais rápidas as operações de campo

Ano 4-5: - 💻 Plataforma moderna e escalável - 📱 Operações de campo mobile-first - 💰 Retorno do investimento positivo - 🚀 Base para crescimento futuro

#### Benefícios Financeiros

Poupanças Anuais (após modernização): - 💰 $150.000 - $200.000/ano em custos de manutenção - ⏱️ 30-40% de eficiência operacional - 📊 Melhor tomada de decisões (dados corretos) - 🔒 Redução de riscos

Retorno do Investimento (ROI): - Investimento: $900K-1.33M - Poupança anual: $150K-200K - Tempo para recuperar investimento: 5-7 anos - Depois disso: Poupanças contínuas

### Se Escolher Opção B: Foco Estratégico

#### Benefícios

Mais rápido: 24 meses vs. 30-36 meses
Mais barato: $600K-900K vs. $900K-1.33M
Menor risco: Foco em sistemas críticos

#### Trade-offs

Perde-se: - Alguns sistemas pequenos - Algumas funcionalidades - Integração completa

Ganha-se: - Sistemas críticos modernizados - Menor investimento - Mais rápido

ROI: 5-6 anos

## COMPARAÇÃO DAS OPÇÕES

### Tabela Comparativa

| Critério | Opção A: Consolidação | Opção B: Foco | Opção C: Status Quo |
| --- | --- | --- | --- |
| Investimento | $900K-1.33M | $600K-900K | $200K-300K/ano |
| Tempo | 30-36 meses | 24 meses | Contínuo |
| Sistemas finais | 4 plataformas | 3 sistemas | 11 sistemas |
| Integração | ✅ Completa | ⚠️ Parcial | ❌ Nenhuma |
| Risco | Médio | Médio | 🔴 Alto |
| Manutenção futura | 💰 Baixa | 💰 Média | 💰💰💰 Muito alta |
| ROI | 5-7 anos | 5-6 anos | ❌ Negativo |
| Recomendação | ✅ SIM | ⚠️ Alternativa | ❌ NÃO |

### Nossa Recomendação

✅ OPÇÃO A: Consolidação Estratégica

Por quê? 1. Elimina duplicação de dados 2. Reduz custos de manutenção a longo prazo 3. Cria plataforma integrada 4. Melhor retorno a longo prazo 5. Prepara para crescimento futuro

Mas primeiro: Completar Fase 0 para confirmar esta recomendação

## CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS

### Conclusões Principais

#### 1. Situação é Mais Complexa Que Previsto

- 11 sistemas independentes (não 2)

- 539 tabelas de bases de dados

- Estimativa de 40-60% de duplicação de dados

- Investimento 3 vezes maior que previsto

#### 2. Risco Significativo Identificado

- 🔴 Sem backups adequados (risco de perda de dados)

- 🔴 Dados inconsistentes entre sistemas

- 🔴 Dependências desconhecidas

- 🔴 Custos de manutenção muito altos

#### 3. Oportunidade de Melhoria

- Consolidação pode reduzir 11 sistemas para 4

- Poupanças anuais de $150K-200K após modernização

- Plataforma moderna e integrada

- Melhor eficiência operacional

#### 4. Necessidade de Mais Informação

- Apenas 18% do ecossistema foi avaliado

- 9 sistemas ainda por analisar

- Dependências por mapear

- Fase 0 é essencial

### Decisão Necessária AGORA

#### ✅ APROVAR: Fase 0 - Descoberta Completa

Investimento: $50.000 - $75.000
Duração: 3 meses (Novembro 2025 - Janeiro 2026)
Resultado: Informação completa para decisão informada

#### 🛑 NÃO APROVAR (ainda): Modernização completa

Esperar por: Conclusão da Fase 0
Então decidir: Opção A, B ou C
Com: Informação completa e orçamento realista

### Próximos Passos Imediatos

#### Esta Semana (21-25 Outubro)

- Reunião de emergência com a administração

- Decisão sobre aprovação da Fase 0

- Se aprovado: Começar planeamento da Fase 0

#### Se Fase 0 For Aprovada

Semana 2: Início da recolha de dados
Semana 3-4: Análise de sistemas
Mês 2: Mapeamento de dependências
Mês 3: Planeamento estratégico
Final Mês 3: Reunião de decisão executiva

## RESUMO PARA DECISÃO

### O Que Descobrimos Esta Semana

✅ Avaliámos 2 de 11 sistemas
🔴 Descobrimos 9 sistemas adicionais
📊 Mapeámos 539 tabelas totais
💰 Orçamento real é 3x maior que previsto
⏱️ Tempo necessário é 2x maior que previsto

### O Que Sabemos

FINANÇAS: - Sistema complexo e antigo - Funciona mas precisa modernização urgente - $180K-280K necessários

PROJECTOS: - Sistema bem feito e moderno - Pode servir de modelo - $95K-145K necessários

### O Que NÃO Sabemos (e precisamos saber)

STOCK: - Maior sistema (94.70 MB) - Função exata desconhecida - Estado desconhecido - AVALIAÇÃO URGENTE NECESSÁRIA

SALÁRIOS: - Sistema crítico (pagamentos) - Dependências desconhecidas - AVALIAÇÃO URGENTE NECESSÁRIA

+7 outros sistemas: Completamente desconhecidos

### Decisão Requerida

APROVAR OU NÃO: Fase 0 ($50K-75K, 3 meses)?

Se SIM: - ✅ Avaliação completa de todos os sistemas - ✅ Informação completa para decisão - ✅ Orçamento realista - ✅ Plano detalhado - ✅ Poupança de dinheiro a longo prazo

Se NÃO: - ❌ Decisões baseadas em 18% de informação - ❌ Alto risco de falha - ❌ Investimento desperdiçado - ❌ Problemas continuam

## ANEXOS

### Anexo A: Glossário de Termos Técnicos

Base de Dados / Database

Local onde se guardam todos os dados do sistema (como um grande arquivo digital)

Tabela

Forma de organizar informação na base de dados (como uma folha Excel)

API (Interface de Programação)

Forma dos sistemas comunicarem entre si automaticamente

Backup / Cópia de Segurança

Cópia dos dados para recuperação em caso de falha

Índice de Base de Dados

Mecanismo que torna as pesquisas mais rápidas (como índice de um livro)

Integração

Ligação entre sistemas para partilharem informação

Legacy System / Sistema Legado

Sistema antigo que ainda está em uso

Consolidação

Juntar vários sistemas num só

ROI (Return on Investment)

Tempo necessário para recuperar o investimento através de poupanças

Frontend

Parte visual do sistema que os utilizadores veem

Backend

Parte “por trás” que processa a informação

### Anexo B: Documentos de Suporte

Documentos técnicos detalhados disponíveis para consulta:

- COMPLETE_ECOSYSTEM_ANALYSIS.md - Análise técnica completa

- ASSESSMENT_FINANCAS.md - Avaliação detalhada do FINANÇAS (1.497 linhas)

- ASSESSMENT_PROJECTOS.md - Avaliação detalhada do PROJECTOS (791 linhas)

- OVERALL_ASSESSMENT.md - Avaliação inicial (agora incompleta)

Nota: Estes documentos são técnicos e destinam-se à equipa de TI.

### Anexo C: Contactos

Para Questões Sobre Esta Avaliação:

Evariste Musekwa Iguna
Email: musekwa@tecmoza.com
Organização: TECMOZA
Telefone: [A fornecer]

Para Questões Técnicas (Equipa Interna):

Departamento de TI do Grupo Testop - Nunes Pedro: it.nunes@q99.co.mz - Edson Paporo: it.paporo@testop.co.mz

Para Questões de Negócio:

Grupo Testop - Email: rh@testop.co.mz - Telefone: +258 21328056 - Morada: AV. KARL MARX, Nº1877 R/C-MAPUTO, Moçambique

## RESUMO DE UMA PÁGINA

### 📋 Situação Atual

- 11 sistemas informáticos independentes

- 539 tabelas de bases de dados

- ~180 MB de dados

- Alta duplicação de informação (40-60%)

- Sem integração entre sistemas

- Apenas 18% avaliado (2 de 11 sistemas)

### 🔴 Problemas Principais

- Risco de perda de dados (sem backups adequados)

- Dados inconsistentes (duplicados em 11 locais)

- Sistemas não comunicam (trabalho manual)

- Manutenção cara (11 sistemas separados)

- Tecnologia antiga (alguns sistemas com 10+ anos)

### ✅ O Que Foi Feito (Semana 1)

- ✅ Identificados todos os 11 sistemas

- ✅ Avaliados 2 sistemas (FINANÇAS e PROJECTOS)

- ✅ Mapeadas 539 tabelas totais

- ✅ Identificados riscos críticos

- ✅ Criadas opções estratégicas

### 📊 Próximos Passos

Imediato (Esta semana): 1. Reunião de decisão com administração 2. Aprovar Fase 0 ($50K-75K)

Se aprovado (3 meses): 1. Avaliar os 9 sistemas restantes 2. Mapear todas as dependências 3. Criar plano detalhado 4. Decidir estratégia final

### 💰 Investimento

Fase 0 (Descoberta): $50K-75K (3 meses)
Opção A (Consolidação): $900K-1.33M (30-36 meses)
Opção B (Foco): $600K-900K (24 meses)

### 🎯 Recomendação

- ✅ APROVAR Fase 0 ($50K-75K, 3 meses)

- ⏸️ ESPERAR pela informação completa

- 📅 DECIDIR estratégia final em Janeiro 2026

FIM DO RELATÓRIO

Preparado por: Evariste Musekwa Iguna, TECMOZA
Data: 17 de Outubro de 2025, Sexta-feira - Final da Semana 1
Estado: 🔴 Requer atenção executiva imediata
Próxima Ação: Reunião de decisão sobre Fase 0